|  |  |
| --- | --- |
| Agence Française de Développement (AFD) **République d’Ouzbékistan**  **Réhabilitation du réseau de distribution électrique des régions de**  **Boukhara, Samarcande et Jizzakh**  **Mission d’identification**  **du 4 au 7 décembre 2012**  **Aide-mémoire**  DDD/TED - Dominique Richard  DOE/ASI – Gaëlle Assayag  **Secteur de l’énergie**  **Mission d’identification**  **Projet de réhabilitation**  **du réseau de distribution électrique**  **des régions de Boukhara, Samarcande et Jizzakh**  INTRODUCTION   1. Une Mission de l’Agence française de développement (AFD) s’est rendue en Ouzbékistan, du 4 au 7 décembre 2012. La Mission AFD était composée de Dominique Richard, Chef de projets Energie à la division Transport et énergie durables (TED) à Paris, et de Gaëlle Assayag, Coordonatrice régionale pour l’Asie centrale et le Caucase à Paris. 2. La Mission a rencontré le Ministère des finances de la République d’Ouzbékistan, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des relations économiques extérieures, des investissements et du commerce, le Ministère de l’économie, le Cabinet des ministres et l’entreprise publique nationale Uzbekenergo. Elle a également rencontré les représentants de l’Académie des sciences, l’Institut international de l’énergie solaire, le Centre des études économiques et l’Académie bancaire et financière. Enfin, elle s’est entretenue avec les représentants de la Commission européenne, de la Banque asiatique de développement (BAD), et de l’Agence de coopération internationale japonaise (JICA) . 3. La Mission exprime ses plus sincères remerciements à toutes les personnes rencontrées pour leur disponibilité et les échanges tenus lors des différentes présentations et discussions. La liste des personnes rencontrées est donnée en annexe 1. La Mission tient à remercier tout spécialement les représentants d’Uzbekenergo et du Ministère des relations économiques extérieures, des investissements et du commerce pour l’organisation et la tenue de cette mission. 4. Le présent aide-mémoire résume les principales conclusions et recommandations de la Mission. Il est appelé à être commenté, amendé et approuvé par les autorités ouzbèkes et les responsables d’Uzbekenergo.   OBJECTIFS DE LA MISSION   1. Cette mission avait pour objectifs de :  * Disposer d’un cadrage général du secteur énergétique ouzbek, en particulier dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables ; * collecter les informations nécessaires à une évaluation plus approfondie du projet de modernisation des réseaux électriques basse tension des régions de Boukhara, Samarcande et Jizzakh envisagé par Uzbekenergo, et pour lequel les autorités ouzbèkes ont officiellement sollicité le concours de l’AFD en juin 2012 pour un montant de 77 MUSD; * poursuivre les échanges avec les bailleurs de fonds internationaux actifs dans le pays ; * examiner les opportunités et modalités de coopération dans le secteur de l’énergie solaire.  1. Par ailleurs, la Mission devait poursuivre les discussions avec les autorités ouzbèkes relatives au projet d’accord intergouvernemental d’établissement de l’AFD, transmis en octobre 2012. | **Французское агентство развития (ФАР)**  **Республика Узбекистан**  **Реконструкция сети электроснабжения**  **Бухарской, Самаркандской и**  **Джизакской областей**  **Идентификационная миссия**  **с 4 по 7 декабря 2012**  **Памятная записка**  Отдел устойчивого развития (ОУР)/  Отдел транспорта и устойчивой энергетики (ТУЭ) - Доминик Ришар  Региональный координатор по Центральной Азии и Кавказу - Гаэль Ассайег  **Энергетика**  **Идентификационная миссия**  **Проект восстановления**  **сети электроснабжения**  **Бухарской, Самаркандской и Джизакской областей**  **1 – ВВЕДЕНИЕ**  1. Миссия Французского агентство развития (ФАР) посетила Узбекистан с 4 по 7 декабря 2012 года. Миссия ФАР состояла из Доминика Ришара, руководителя энергетических проектов в отделе Транспорта и устойчивой энергетики (ТУЭ) в Париже, и Гаэль Ассайег, регионального координатора по Центральной Азии и Кавказу в Париже.  2. Миссия встретилась с Министерством финансов Республики Узбекистан, Министерством иностранных дел, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством экономики, Кабинетом Министров и государственного национального предприятия Узбекэнерго. Она также встретилась с уполномоченными лицами Академии наук, Международного института солнечной энергетики, Центра экономических исследований и Академии банковского дела и финансов. Наконец, она провела переговоры с представителями Европейской комиссии, Азиатского банка развития (АБР) и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).  3. Миссия выражает искреннюю благодарность всем людям, с которыми провела встречи, за их готовность работать и обмен, состоявшийся в ходе различных выступлений и дискуссий. Список лиц, с которыми встретились делегаты Миссии, дан в Приложении 1. Миссия хотела бы особо поблагодарить представителей Узбекэнерго и Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли за организацию и проведение этой миссии.  4. В этой памятной записке обобщаются основные выводы и рекомендации Миссии. Памятная записка подлежит комментированию, изменению и утверждению узбекскими властями и должностными лицами Узбекэнерго.  **2 -** **ЦЕЛИ МИССИИ**  5. Цели миссии заключались в следующем:   * определить общие рамки энергетической отрасли Узбекистана, особенно в области электричества и возобновляемых источников энергии; * собрать информацию, необходимую для более тщательной оценки проекта модернизации низковольтных электрических сетей Бухарской, Самаркандской и Джизакской областей, суммой 77 млн. ​​долларов США, намеченного Узбекэнерго, для воплощения которого узбекские власти официально обратились за содействием к ФАР в июне 2012 года; * продолжить сотрудничество с международными вкладчиками, работающими в стране; * изучить возможности и условия сотрудничества в области солнечной энергии.   6. Наряду с этим, Миссия имела целью продолжить переговоры с узбекскими властями по проекту межправительственного соглашения об учреждении ФАР, переданному в октябре 2012 года. |