Уважаемые господа

Мы хотим сообщить Вам, что организация и выполнение строительных работ по нашему контракту вызывает у нас некоторую озабоченность. Мы считаем необходимым напонмить Вам, что во время переговоров в Москве Вы выразили желание, чтобы мы привели местную рабочую силу для осуществления строительства и пригласили местные строительные фирмы в качестве субподрядчиков. Однако мы видим, что местные субподрядные фирмы, приглашенные по вашей рекомендации, не имеют достаточного опыта и и квалификации и не в состоянии выполнить строительные работы качественно в срок. Далее, в Москве была достигнута договоренность, что местные фирмы закупят и поставят на строительную площадку оборудование и сроительные материалы, указанные в приложении к этому письму. Но, к сожалению, это оборудование до си пор не передано Вашей стороной, что отрицательно сказывается на ходе выполнения работ. Для выполнения оставшегося объема работ в соответствии с проектной документацией, наша фирма в ближайшее время должна дополниельно командировать около 40 специалистов и квалифицированных рабочих. Просим Вас внимательно изучить это письмо и принять необходимые меры.

Sayın Baylar

Kontratımıza göre yapılan teşkilat ve inşaat çalışmalarının gerçekleştirilmesi bizi endişelendirdiğini size bildirmek istiyoruz. İnşaatı bitirmek için yerli iş gücünün katılımını sağlanmamızı ve yerel inşaat firmalarını taşeron olarak davet etmemizi Moskova’daki görüşme sırasında arzu ettiğinizi size hatırlatmanın gerekli düşünüyoruz. Fakat tavsiyenize göre davet edilen taşeron firmaları yeterli tecrübeye ve ihtisasa sahip olmadığını ve inşaat çalışmalarını zamanında ve nitelikli bitirmeyeceğini görüyoruz. Sonra, mektubun ekinde işaret edilen inşaat malzemeleri ve teçhizat yerel şirketlerin inşaat şantiyesine alacağı ve teslim edeceği Moskova’da anlaşmaya varıldı. Fakat maalesef bu teçhizat tarafınızdan hala gönderilmedi ve bu çalışmanın gerçekleştirme sürecini olumsuz etkiliyor. Tasarım belgelerine göre kalan çalışmaların hacmini tamamlamak için firmamızın en kısa zamanında ek olarak yaklaşık 40 uzman ve kalifiyeli elemanları size memur olarak atamamız gerek. Bu mektubu dikkatlice incelemenizi ve gerekli tedbirler almanızı rica ediyoruz.

Saygılarımızı sunarız