Этапы ремонта кухни и их последовательность

 Кухня в современном доме выполняет множество функций. Приготовление еды, семейные застолья, посиделки с друзьями это ещё не всё. Иногда кухня частично выполняет функции прачечной, рабочего кабинета, домашней мастерской, учебного пространства или служит местом уединения. Естественно, что универсальных советов по ремонту такого популярного и разнопланового пространства быть не может. Однако многим информация о последовательности ремонта кухни будет полезной.

 Самое главное правило: Сначала закончить все грязные работы, а потом начинать чистовые. Обои, новые двери, выключатели и розетки легко вымазать или повредить. Переделывание уже произведенных работ ведет к дополнительным затратам денег и времени, заставляет нервничать и нарушает план ремонта.

 Ремонт кухни следует начинать с выбора новой кухонной техники и проекта кухонной мебели. Даже если вы затеваете перепланировку, именно проект кухонной мебели даст вам точные размеры для демонтажа или возведения стен, а также план подключения электрики и подвода коммуникаций. Также необходимо продумать освещение. Рабочее освещение, как правило, будет предложено производителем мебели. Обязательно сделайте план общего освещения, освещения обеденной зоны, возможно декоративного и наложите его на план мебели. Исправить накладку на плане гораздо легче, чем на финальном этапе ремонта.

 Конечно, есть вариант начинать с демонтажа, но это в том случае, если в ремонтируемом помещении вы не проживаете или кухней не пользуетесь. В противном случае вы увеличите количество дней, в которые будете терпеть неудобства.

 Дальше демонтаж и вывоз мусора. Этот этап выявит, какие строительные работы будут необходимыми. Вы можете обнаружить осыпающуюся штукатурку или необходимость замены стяжки, о которых ранее не догадывались.

 Затем продолжаются грязные работы. Делается стяжка. Заменяются окна. Возводятся стены. Прокладывается электрика и сантехнические подводки. Все эти работы имеет свои этапы, технологию и сроки, которые обязательно надо выдержать. Здесь бессмысленно торопиться или экономить время. Подготовительные работы иногда кажутся бесконечными. Помните, что после этого начнётся отделка и монтаж, каждый день вы будете видеть ощутимый визуальный результат. Сейчас время ожидания.

 Желательно сделать уточняющие замеры по готовым потолкам, стенам и полу, сравнить с проектом мебели, и, возможно, скорректировать проект. Необходимость корректировки маловероятно, но возможна. Лучше узнать об этом сейчас, а не этапе монтажа.

 Вычищается пыль от зачистки шпатлевки на потолке и стенах. Наносится грунтовка. Можно приступать к чистовым работам.

 Все чистовые работы необходимо производить сверху вниз. Красятся потолки, укладывается керамическая плитка, наклеиваются обои, устанавливаются межкомнатные двери и чистовая электрика.

 Наступает момент установки мебели и оборудования. Пожалуй, самый долгожданный. Двери, плитку и стены на время монтажа лучше защитить от повреждений.

 Снимаем защитную плёнку. Любуемся новой кухней. Чем серьёзнее вы отнеслись к этапу планировки, тем больше сейчас довольны результатом.