Добрый день, уважаемые представители гос. экзаменационная комиссия. Вашему вниманию представлена работа на тему «Анализ проектно-инвестиционной деятельности ЗАО «Олимп». Работа выполнена на базе общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-проектная компания «Новый Век».

В первом разделе выпускной работы рассмотрены теоретико-методологические разработки по методике финансового обоснования инвестиционных проектов и принятию инвестиционных решений в результате исследования финансового состояния предприятия, а также анализа рыночных возможностей и проведенной маркетинговой политики на предприятии. Также этот раздел содержит в себе направления инвестиционной деятельности, виды инвестиционных рынков, характеристику адаптации методики финансового обоснования инвестиционных проектов на Украине с международными системами проведения финансового анализа для принятия инвестиционных решений.

Финансовый анализ, анализ конкурентоспособности продукции, а также короткая характеристика деятельности в целом исследуемого предприятия представленные в разделе 2 (Слайд 2).

Необходимо отметить, что за исследуемый период с 31 декабря 2004 года по 31 декабря 2005 года стоимость имущества предприятия уменьшилась на 102,1 грн, что в процентном отношении составляет 73,7% роста. Данная тенденция считается отрицательным явлением, но с учетом специфики деятельности Департамента и его юридического статуса явление, которое наблюдается, приемлемый и предприятие является конкурентоспособным на рынке предоставления проектно-консультационных услуг. За это время состоялось незначительное увеличение дебиторской задолженности (на 24,8%) ,что объясняется небольшим числом "свободных" заказов (около 85-90% реализованных проектных решений заказывает ЗАО "Олимп") (Слайд 3), но вместе с тем, следует отметить небольшой рост суммы свободных денежных средств на расчетном счете предприятия (прирост 101,8%), что указывает на правильно выработанную маркетинговую стратегию предприятия.

Для наглядности деятельности ИПК "Новый Век" приведена концепция проекта по строительству и запуску завода по производству алюминиевого колпачка. На основании проведенных исследований финансового, маркетингового и проектного характера были сделанные выводы о целесообразности данной разработки и конкурентоспособности проектно-инвестиционного решения.

Продукт проекта – прибыльный завод по выпуску алюминиевых колпачков, который преследует 2 основные цели:

- насыщение отечественного рынка высококачественной продукцией для внешних и внутренних пользователей;

- удовлетворение социальных потребностей.

Данный инвестиционный проект направлен на насыщение потребительского ринка Украины и стран СНГ высококачественным расширенным ассортиментом отечественной конкурентоспособной продукцией за счет строительства и введение в эксплуатацию современного высокотехнологического предприятия по выпуску алюминиевых колпачков с учетом  внешних условий социального и экологического характера.

Инновацией в данном проекте является способ нанесения боковой печати и появление новой линии колпачков с гравировкой на донышке, предназначенных для закупорки крепких спиртных напитков.

Сроки реализации проекта – 15 месяцев (с января 2006 до марта 2007 г.).

Основные ресурсы проекта:

- финансовые (Слайд 4). Проект предполагает инвестирование собственных средств ЗАО "Олимп" на сумму 28978879 грн. ($5 268 887 США) в производственное развитие предприятия и предусматривает проведение строительных работ, приобретение производственного оборудования для выпуска алюминиевых колпачков нескольких типов и размеров. Привлеченные средства в размере $3512592 належат "LTG Group".

- человеческие. Команда проекта составляет 24 человека.

- материально-технические (офисная техника и специализированное программное обеспечение).

- информационные (социологические опрашивания, Іnternet-сайты (официальная статистика и оценка привлекательности предложения), бизнес-издание и т.п.)

- интеллектуальные. Инновацией в данном проекте есть способ нанесения боковой печати и появление новой линии колпачков с гравировкой на донышке, предназначенных для закупорки крепких спиртных напитков.

Ключевым является ограничение финансового ресурса и временных параметров, вызванное нестабильной экономической ситуацией.

Основные участники и их интересы в проекте:

- заказчик – "LTG Group" и ЗАО "Олимп".

- поставщики:

ЛТГ Майлендер (Штутгарт, Германия): комбинированная линия для лакировки алюминия и нанесения боковой печати с системой очищения отработанного воздуха;

Обербург Інжініріг (Обербург, Швейцария): линия из изготовления 4-х форматов алюминиевого колпачка;

Wesco (Бангкок, Таиланд) автоматическая высокоскоростная линия из нанесения боковой печати на алюминиевые колпачки.

- управляющая компания - ІПК "Новый век",

- потребители – гиганты ликеро-водочной индустрии (Хортица, Олимп и прочие). В дальнейшем предполагается позиціонувати продукцию для закупорки банок (консервация).

- регулирующие и контролирующие органы - екоекспертиза, налоговые органы, органы местного самоуправления и подержанные контролирующие инспекции.

Фазы жизненного цикла проекта и основные выполняемые работы приведенные представлены на Слайде 5.

Этапы реализации:

1 этап – проектирование:

- проектирование;

- оформление договора с Генподрядчиком;

- дополнительные объемы.

2 этап – комплектация оборудованием, экспертная паковка и отгрузка:

- определение возможной и необходимой комплектации;

- закладка договора с поставщиками оборудования;

- доставка оборудования.

3 этап – строительно-монтажные работы:

- строительство;

- благоустройство территории;

- монтаж оборудования.

4 этап – ввод завода в эксплуатацию:

- закупка комплектующих (оборотные средства);

- пуск (закупка материалов на 1 месяц работы).

Основные критерии, по которым оценивается успешность проекта:

- выдержка временных параметров, заложенных в проекте;

- выдержанность в рамках проектной сметы;

- контроль качества на каждом этапе;

- создание рабочих мест.

Положение этого проекта имеет концептуальный характер, некоторые вопросы в нем базируются на принятых предположениях и прогнозах. Однако, все предположения и прогнозы, принятые на основе объективных реальных условий, причем акцент делается на наиболее плохие из них, что дает большую уверенность в реализации этого проекта.

Благодарю за внимание. Доклад окончен.