| 5.2. Заказчик вправе: | 5.2. The Client has the right |
| --- | --- |
| 5.2.1. Получать доступ на Стройплощадку и осматривать её, а также проверять выполнение и качество Работ в любое время. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ и соблюдением срок их выполнения, контроль за качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов и монтажа оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. | 5.2.1. Gain access and inspect the Construction Site, as well as check the performance and quality of the Works at any time. Exercise control and supervision over the progress and quality of the Works and compliance with the deadline for their completion, control over the quality of materials provided by the Contractor, as well as the correct use of materials by the Contractor and installation of equipment, without interfering with the operations business case of the Contractor. |
| 5.2.2. Приостановить Работы при нарушении правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ГОСТ, СНиП и иных применимых норм и правил, и потребовать от Подрядчика устранения нарушений силами и за счет последнего. Приостановление работ в соответствии с настоящим пунктом 5.2.3 не может служить основанием для продления сроков выполнения Работ. | 5.2.2. Suspend the Works in case of violation of the safety regulations, the fire safety, environmental protection, GOST, SNiP and other applicable rules and regulations, and require the Contractor to eliminate violations by forces and at the expense of the latter. The suspension of works in accordance with this clause 5.2.3 cannot serve as a basis for extending the terms of the Works. |
| 5.2.3. Вносить необходимые изменения в объем Работ путём направление подрядчику письменного уведомления. В случае если изменения объема Работ существенно повлияют на стоимость или срок завершения Работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписание Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. | 5.2.3. Make the necessary amendments to the scope of the Works by sending a written notice to the contractor. In the event that changes in the scope of the Works significantly affect the cost or lapse of the Works, the Contract shall commence only after the Parties have signed an appropriate supplementary agreement to this Agreement. |

| 6.1. The Contractor shall: | 6.1. Подрядчик обязуется: |
| --- | --- |
| 6.1.1. Perform the Works in bona fide manner in strict compliance herewith, with the design documentation, the Client’s Requirements, effective Russian legislative regulations, and design and construction norms and standards applicable on the territory of the Russian Federation. | 6.1.1. Выполнять Работы добросовестно в строгом соответствии с настоящими Условиями, проектной документацией, Требованиями Заказчика, действующим законодательством Российской Федерации, а также проектно-строительными нормами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации. |
| 6.12. Within Three (5) days from the time of signing hereof, provide the Client with the list of individuals authorized by a corporate order to be responsible for performance of works at the Facility, for the fire safety, and labor protection. | 6.12. В течение Трех (5) дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику список лиц, уполномоченных актом юридического лица нести ответственность за выполнение работ на Объекте, за пожарную безопасность и охрану труда. |
| 6.1.2. Comply with any reasonable requirements and instructions of the Client, it’s representatives, both oral and written, unless they come into contradiction herewith, effective construction norms and regulations and applicable legislation. | 6.1.2. Выполнять все разумные требования и указания Заказчика, его представителей, как устные, так и письменные, если они не противоречат настоящим требованиям, действующим строительным нормам и правилам и применимому законодательству. |
| 6.1.3. Prepare the Working Documentation in accordance with the Client’s Requirements, approved design documentation, technical specifications and effective legislative requirements. | 6.1.3. Подготовить Рабочую документацию в соответствии с требованиями Заказчика, утвержденной проектной документацией, техническими условиями и действующими законодательством. |