Зміст

- Вхідні дані проекту ………………………………………………….3

- Технічне завдання   ………………………………………………….4

- Планування проекту…………………………………………………6

- Специфікація програмного забезпечення………………………….8

- Висновок……………………………………………………………..14

- Додатки………………………………………………………………15

- Вхідні дані проекту

Розробка програмного забезпечення , яке реалізує завдання згідно варіанту:

Варіант – 1

Простий калькулятор СОСОМО. Написати додаток для розрахунку простої моделі СОСОМО.

- Технічне завдання

  - Вимоги до програмного забезпечення

2.1.1 Вимоги до графічного інтерфейсу

| № | Опис |
| --- | --- |
| GUI-10 | ПЗ має включати в собі: Заголовок вікна, а також кнопки закриття, мінімізації та максимізації. Кнопки меню з підтвердженням або відміну дії, яка виконується. |
| GUI-15 | Вікно показується таким чином, щоб повність включати всі свої елементи без прокрутки. |
| GUI-20 | В програмному вікні є форма введення кількості тисяч строк коду,поля для виводу кількості людей та людино місяців, кнопки обрахунку, та виходу. |
| GUI-50 | Робоче поле являє собою набір форм, які пусті з самого початку, та пояснення даних для заповнення. |
| GUI-60 | Після введення кількості строк коду у форму при натисканні кнопки ” calculate ” виводиться результат. |
| GUI-70 | При натисканні кнопки ” Вихід ” вийти з програми. |
| GUI-100 | В даній версії програми підтримуються такі клавіші швидкого доступу: Alt + F4 – Закриття вікна Tab – Перехід до іншого поля заповнення Ctrl + C – Копіювати данні в буферу обміну Ctrl + V – Вставити данні з буферу обміну Ctrl + Q – Вихід з програми |

2.1.2 Функціональні вимоги

| № | Опис |
| --- | --- |
| F-5 | Після введення кількості строк коду у форму при натисканні кнопки ” calculate ” вивести результат на відповідну форму. |
| F-10 | При натисканні кнопки ” Вихід ” вийти з програми. |

2.1.3 діаграма варіантів використання

- Планування проекту

  - Опис моделі життєвого циклу

В даному проекті використовується каскадна модель життєвого циклу ,так як проект можна розділити на основні етапи моделі, при чому дані етапи виконуються послідовно і в строго визначеному порядку. Можна виділити такі етапи каскадної моделі ЖЦ :

- Формування вимог до проекту

- Проектування

- Реалізація

- Тестування

  - Оцінка часу та трудових затрат проекту

Діаграма Ганта

Всього працюючих: Аналітик, Проектувальник, Кодувальник,  тестувальник. Всього часу для виконання проекту : 07.12.09-16.12.09 – 11 днів.

  - План виконання проекту

| Етап | Початок | Кінець |
| --- | --- | --- |
| Формування вимог | 07.12.09 | 07.12.09 |
| Проектування та Аналіз | 08.12.09 | 10.12.09 |
| Кодування | 11.12.09 | 15.12.09 |
| Тестування | 16.12.09 | 17.12.09 |
| Здача звіту | 18.12.09 | 18.12.09 |

  - Розподіл ресурсів

  - Організаційні ресурси проекту

4. Специфікація програмного забезпечення

4.1. Проектування програмного забезпечення

4.1.1. Проектування архітектури програмного забезпечення

Для проектування програмного забезпечення використовуються такі

діаграми: Deployment, Component та Class. Кожна з ним характеризує або

проектує  програму з різних позицій.

Component діаграма:

Deployment діаграма:

Class діаграма:

Для такої структури не потрібно багато ресурсів, тому вона не потребує                          особливих апаратних засобів.

    - Проектування поведінки програмного забезпечення

Проектування поведінки програмного забезпечення може проводитися за допомогою діаграм: State Machine та Interection, на яких ми можемо помітити, як програма буде реагувати на певні дії або команди та які засоби для цього використовуються.

Діаграма: State Machine

Діаграма: Interection

4.1.3. Проектування інтерфейсу

Інтерфейс буде складатись з головного вікна та тіла, в якому будуть розміщуватись кнопки та поля для введення та виведення тексту. Головне меню, в я кому ми будемо проводити головні розрахунки, являє собою основне вікно програми. Як ми затверджували стандарти при створенні цього інтерфейсу, ми можемо бачити, що тут присутні 2 кнопки для підрахунку та виходу.

4.2. Реалізація програмного забезпечення

Для проектування та розробки програмного забезпечення були використані такі програмні продукти :

- MS Project

- MS Word

- MS Visio

- Adobe® Photoshop®

Дане ПЗ написане на С# , за допомогою середовища Microsoft Visual Studio 2010

Код програми (додаток 1)

4.3.Тестування

Перевіримо вихідне значення :

Так , як вибрано 10000 – кількість строк коду, то – це тип проекту Organic і обраховується за формулою  , , K = E/D, де аb – 2.4, bb – 1.05, cb – 2.5, db – 0.38.

K=26/8 = 3

Звіривши результат роботи програми та підрахувавши вручну, можна наглядно переконатись , що програма працює правильно та коректно.

5.Висновок

Під час виконання курсової роботи , було повністю створене програмне забезпечення для виконання поставленого завдання, а саме: створення калькулятору СОСОМО. Були проведені роботи по аналізу та проектуванню ПЗ було зроблене планування проекту: оцінка часу та трудових затрат, план виконання проекту. Для специфікування ПЗ створені діаграми класів, станів, розгортання та сам графічний інтерфейс. Також програму було успішно тестовано і вона готова для використання.

Додаток 1

Код програми:

namespace WindowsFormsApplication1

{

partial class Button

{

/// <summary>

/// Required designer variable.

/// </summary>

private System.ComponentModel.IContainer components;

/// <summary>

/// Clean up any resources being used.

/// </summary>

/// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>

protected override void Dispose(bool disposing)

{

if (disposing && (components != null))

{

components.Dispose();

}

base.Dispose(disposing);

}

#region Windows Form Designer generated code

/// <summary>

/// Required method for Designer support - do not modify

/// the contents of this method with the code editor.

/// </summary>

private void InitializeComponent()

{

this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();

this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();

this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();

this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();

this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();

this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();

this.SuspendLayout();

//

// label1

//

this.label1.AutoSize = true;

this.label1.Location = new System.Drawing.Point(24, 22);

this.label1.Name = "label1";

this.label1.Size = new System.Drawing.Size(45, 13);

this.label1.TabIndex = 0;

this.label1.Text = "cocomo";

//

// label2

//

this.label2.AutoSize = true;

this.label2.Location = new System.Drawing.Point(24, 52);

this.label2.Name = "label2";

this.label2.Size = new System.Drawing.Size(27, 13);

this.label2.TabIndex = 1;

this.label2.Text = "kloc";

//

// label3

//

this.label3.AutoSize = true;

this.label3.Location = new System.Drawing.Point(24, 114);

this.label3.Name = "label3";

this.label3.Size = new System.Drawing.Size(0, 13);

this.label3.TabIndex = 2;

//

// button1

//

this.button1.Location = new System.Drawing.Point(27, 70);

this.button1.Name = "button1";

this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);

this.button1.TabIndex = 3;

this.button1.Text = "calc";

this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;

this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);

//

// textBox1

//

this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(58, 44);

this.textBox1.Name = "textBox1";

this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);

this.textBox1.TabIndex = 4;

//

// label4

//

this.label4.AutoSize = true;

this.label4.Location = new System.Drawing.Point(24, 147);

this.label4.Name = "label4";

this.label4.Size = new System.Drawing.Size(0, 13);

this.label4.TabIndex = 5;

//

// Form1

//

this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);

this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;

this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 169);

this.Controls.Add(this.label4);

this.Controls.Add(this.textBox1);

this.Controls.Add(this.button1);

this.Controls.Add(this.label3);

this.Controls.Add(this.label2);

this.Controls.Add(this.label1);

this.Name = "Cocomo";

this.Text = "Cocomo";

this.ResumeLayout(false);

this.PerformLayout();

}

#endregion

private System.Windows.Forms.Label label1;

private System.Windows.Forms.Label label2;

private System.Windows.Forms.Label label3;

private System.Windows.Forms.Button button1;

private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;

private System.Windows.Forms.Label label4;

}

}

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

static class Program

{

/// <summary>

/// The main entry point for the application.

/// </summary>

[STAThread]

static void Main()

{

Application.EnableVisualStyles();

Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

Application.Run(new Button());

}

}

}

| МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра інженерії програмного забезпечення Курсова робота з дисципліни “Вступ до програмної інженерії” |
| --- |
| Виконав: | Дутчак Р. І. | Оцінка |
| Група | 207 | в балах | за національною шкалою |
| Факультет | ФКН |  |  |
| Спеціальність | 6.050103 |  |  |
| Перевірив: | Марченко О.І. |  |  |
| Дата перевірки |  |  |  |
| 2010 |